**18.05.2022 г. № 35**

 **Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Заларинский район**

**Хор-Тагнинское муниципальное образование**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Хор-Тагнинского муниципального образования на 2022-2024 гг.**

В Соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007г. №257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Устава Хор –Тагнинского муниципального образования, администрация Хор –Тагнинского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Хор -Тагнинского муниципального образования» на 2022-2024 гг**.»** согласно приложению №1.

2. Данное постановление опубликовать в информационном издании «Хор – Тагнинский вестник» и разместить на официальном сайте Хор-Тагнинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Хор -Тагнинского

 муниципального образования С.С. Ненахов

Приложение 1

к постановлению администрации

 Хор –Тагнинского муниципального образования

От 18.05.2022 г № 35

**Муниципальная программа**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Хор –Тагнинского муниципального образования на 2022-2024 гг.»**

**Хор –Тагна 2022 года**

**Муниципальная программа**

 **«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного**

**значения Хор –Тагнинского муниципального образования на 2022-2024 гг.»**

**Паспорт ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Хор –Тагнинского муниципального образования на 2022-2024гг.» (далее - Программа) |
| Основание для разработкиПрограммы |  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007г. №257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Устав Хор –Тагнинского муниципального образования  |
| Разработчик Программы |  Администрация Хор –Тагнинского муниципального образования  |
| Исполнители Программы | Администрация Хор –Тагнинского муниципального образования- подрядные организации, победившие при проведении аукциона на выполнение работ, предусмотренных данной программой |
| Цель Программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения. |
| Задачи программы |  Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.Приведение улично-дорожной сети в соответствие с требованиями норм и технических регламентов. |
| Обоснование программы | Социально-экономическое развитие Хор –Тагнинского муниципального образования во многом сдерживается неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием и недостаточным уровнем развития автомобильных дорог общего пользования. В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Хор –Тагнинского муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования 166 450,25 тыс. руб. 2022 г. – 2 256,9 тыс. руб.;2023 г. – 161 642,250 тыс. руб. 2024 г. – 2 551,1 тыс. руб. в том числе:⦁ средства местного бюджета 9 691,25 тыс. руб.;2022 г. – 2 256.9 тыс. руб.;2023 г. – 4 883,250 тыс. руб. 2024 г. – 2 551.1 тыс. руб.  ⦁ средства областного бюджета – 156 759,0 тыс. руб.2022 г. – 0,0 тыс. руб.;2023 г. – 156 759,000 тыс. руб. 2024 г. – 0,0 тыс. руб..  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Хор –Тагнинском муниципальном образовании: * в 2022 году- 0,7 км
* в 2023 году – 2,437 км
* в 2024 году – 0,0
 |
| Показатели эффективности Программы | Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, повышении комфортности движения.Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния дорог Хор –Тагнинского муниципального образования, возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории муниципального образования и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийно-песчаным покрытием, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется местной администрацией Хор –Тагнинского муниципального образования  |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

**программным методом**

Значительная часть асфальтобетонного, гравийного и грунтового покрытия дорог общего пользования Хор –Тагнинского муниципального образования имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. Ветхое состояние дорожного покрытия объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования отрасли практически не производился его ремонт.

От уровня технико-эксплуатационного состояния дорог общего пользования во многом зависит качество жизни населения.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения качества дорог общего пользования, посредством приведения технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия к нормативным требованиям.

Применение программного метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий по разным направлениям благоустройства территории Хор –Тагнинского муниципального образования. Анализ программных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии значительных рисков при реализации программы.

**2. Цели и задачи программы**

Целью программы является повышение уровня благоустройства дорог общего пользования посредством доведения технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия к нормативным требованиям.

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:

* выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Хор –Тагнинского муниципального образования

**3. Ожидаемые результаты реализации программы и**

**показатели эффективности**

В ходе реализации мероприятий программы увеличится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Будет обеспечена сохранность сети автомобильных дорог общего пользования за счет приоритетного выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Повысится качество дорожных работ в результате использования новых технологий и материалов.

**4. Перечень мероприятий программы**

Основными мероприятиями программы являются ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт дороги в с. Хор –Тагна ул. Хорская (Приложение1, 2), в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет**.**

**5. Сроки и этапы реализации программы**

Программа реализуется в течение 2022-2024 гг.

**6. Механизм реализации программы**

Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Хор –Тагнинского муниципального образования.

Контроль за реализацией программы осуществляет специалист местной администрации Хор – Тагнинского муниципального образования, курирующий данный вид деятельности.

Ответственность за реализацию программы возлагается на местную администрацию Хор –Тагнинского муниципального образования.

Размещение заказов на право заключения муниципального контракта на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приёмка работ будет осуществляться комиссионно и с участием представителей подрядной организации, представителей местной администрации Хор –Тагнинского муниципального образования.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**7. Ресурсное обеспечение программы**

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Хор –Тагнинского муниципального образования и средств субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Приложение 1

**Основные мероприятия муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог на территории муниципального образования Хор-Тагнинского муниципального образования на 2022-2024 годы» на 2022 год**

Перечень автомобильных дорог

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов

 Хор –Тагнинского муниципального образования Заларинского муниципального района Иркутской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Сметная стоимость  |
| Обл.бюджет, т.р. | Мест. бюджет, т.р. |
| 1 |  Содержание дорог местного значения (градирование, нарезка кюветов), уличного освещения | 38,28 | 0 | 2569,9 |
|  | **Итого:** | **38,28** | **0** | **2569,9** |
|  | **2569,9 тыс. руб.** |

Приложение 2

**Основные мероприятия муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог на территории Хор –Тагнинского муниципального образования на 2022-2024 годы»**

**на 2023-2024 годы**

Перечень автомобильных дорог

общего пользования местного значения населенных пунктов

 Хор –Тагнинского муниципального образования Заларинского муниципального района Иркутской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Сметная стоимость  |
| Обл.бюджет, т.р. | Мест. бюджет, т.р. |
| 2023 год | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Хорская в с. Хор –Тагна | 2,43704 | 156759,0325 | 4848,2175 |
| 2024 год |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | 2,43704 | 156759,0325 | 4848,2175 |
|  | 161607,25 **тыс.руб.** |